企业在建工程项目汇总表

企业名称：（盖章）湖南安顺建设工程有限公司         在建项目个数：  1  个            填报时间：2020年3月10日

| 序 号 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程 类别 | 工程 规模及工程 造价 (万元) | 开工 时间及形象进度 | 项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书编号 | 造价员及证书编号 | 机械员及证书编号 | 材料员及证书编号 | 资料员及证书编号 | 施工现场达标验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶陵县湘赣汽贸城二期1-6#栋、10-15#栋工程 | 茶陵县云阳街道办事处十八丘村 | 房屋 | 3751.8152 | 2019.07.1/完成80% | 谭新文：湘243161752927 湘建安B（2017）0301878 | 彭强 | 陈百林：43172020016902 湘建安C2（2014）030000963 谭春明：43162020012159 湘建安C2（2014）030000497 | 陈明忠： 43161010011428 彭艳： 43181010015286 | 刘平来43171060010627： | / | / | / | / | 主体验收合格 |